Plan de Implementación: Botón "Salir de la Aplicación" y Plan en PDF

Este plan describe la incorporación de un botón de salida premium ("Salir", "Quit", "Exit", "Cerrar") para la aplicación PWA "Mi Lector PDF". También contempla la provisión de este plan en un formato HTML imprimible de alta calidad, diseñado específicamente para ser guardado como un documento PDF impecable.

Revisión del Usuario Requerida

IMPORTANT

Comportamiento del Cierre en Navegadores Web: Por razones de seguridad del navegador, window.close() solo funciona de forma directa si la ventana fue abierta mediante un script o si la aplicación se ejecuta instalada como PWA (standalone). Para ofrecer una experiencia premium y robusta en cualquier entorno (incluyendo navegadores tradicionales), implementaremos una Pantalla de Despedida (Goodbye Screen) animada y elegante que se activará si el navegador bloquea el cierre automático, informando al usuario que puede cerrar la pestaña de forma segura y ofreciendo una opción para regresar si fue un clic accidental.

Propuestas de Cambio

A continuación se detallan los cambios que realizaremos en la estructura del proyecto para integrar la nueva funcionalidad.

[Componente: Interfaz de Usuario (HTML)]

Añadiremos el botón de salida en la cabecera de la aplicación y crearemos el contenedor para la pantalla de despedida.

[MODIFY] index.html

- Modificar el título <h2> de la cabecera para agruparlo dentro de un elemento <header> flexible junto al nuevo botón de salida (#btn-salir).

- Añadir el marcado de la pantalla de despedida (#pantalla-despedida) al final de <body>. Esta pantalla contará con efectos de desenfoque de fondo (glassmorphic blur), animaciones de desvanecimiento, un botón para volver por si fue error y un mensaje premium.

[Componente: Estilos CSS]

Daremos una apariencia ultra-premium al botón de salida y crearemos la transición suave para la pantalla de despedida.

[MODIFY] style.css

- Definir estilos para .app-header usando Flexbox para alinear el título y el botón.

- Diseñar el botón .btn-salir con un tono rojo premium (#ef4444 / #dc2626) y efectos de hover suaves (sombra, traslación vertical).

- Diseñar .pantalla-despedida con un fondo de vidrio esmerilado oscuro (rgba(15, 23, 42, 0.95)), desenfoque de fondo (backdrop-filter: blur(15px)), animación de entrada y un diseño limpio y moderno.

[Componente: Lógica e Interacciones JS]

Implementaremos la funcionalidad para el cierre y soporte para atajos de teclado.

[MODIFY] script.js

- Seleccionar los elementos #btn-salir, #pantalla-despedida y #btn-volver-despedida.

- Crear una función cerrarAplicacion() que:

  - Intente ejecutar window.close().

  - Si la ventana sigue abierta después de un breve instante (100ms), active la hermosa pantalla de despedida con una transición de opacidad suave.

- Registrar el evento del botón de salida, el botón de volver y un atajo de teclado global: presionar Alt + Q o Escape (cuando no esté en pantalla completa ni haya PDF abierto) abrirá la pantalla de salida o cerrará la aplicación.

[Componente: Plan de Implementación en PDF]

Crearemos un archivo HTML optimizado para impresión de modo que puedas guardarlo como un PDF de calidad profesional.

[NEW] plan-implementacion.html

- Crearemos un documento HTML independiente con un diseño elegante, tipografía premium y hojas de estilo optimizadas para la directiva @media print.

- Tendrá un botón superior de acción rápida "Guardar como PDF" que abrirá automáticamente el diálogo de impresión (window.print()).

Plan de Verificación

Pruebas Manuales

- Prueba de Cierre Directo (PWA): Instalar la aplicación como PWA (standalone) y presionar "Salir". La ventana debería cerrarse de inmediato.

- Prueba de Fallback (Navegador): Abrir index.html directamente en el navegador, hacer clic en "Salir". Al no poder cerrarse la pestaña automáticamente, debe aparecer la Pantalla de Despedida con una animación premium.

- Prueba de Retorno: En la Pantalla de Despedida, hacer clic en "Volver a la aplicación". Debe ocultar la pantalla y devolver el visor al estado previo.

- Prueba de Atajos: Presionar Alt + Q y verificar que la acción de salir se active correctamente.

- Prueba de Impresión PDF: Abrir plan-implementacion.html en el navegador, hacer clic en "Imprimir / Guardar PDF" y verificar que el diseño de impresión esté perfectamente formateado y sin elementos innecesarios.